บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  - แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแมด | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางเสริมลูกรังข้างละ 0.2๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 705 ตร.ม. | 389,000 | บ้านแมด หมู่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านบ้านโนนมาลาหมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว ๑76 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางเสริมลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 704 ตร.ม. | 399,000 | บ้านโนนมาลา หมู่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกนาดี หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางเสริมลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 710 ตร.ม. | 263,800 | บ้านโคกนาดี หมู่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  - แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านป่าไร่ หมู่ที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายที่ 1.ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 49 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางเสริมลูกรังข้างละ 0.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 122.50 ตารางเมตร สายที่ 2.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางเสริมลูกรังข้างละ 0.3๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 558 ตารางเมตร | 398,500 | บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนน้ำคำ หมู่ที่ ๘ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว ๑40 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางเสริมลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 700 | 398,000 | บ้านโนนน้ำคำ หมู่ที่ ๘ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพรหมศรีธาตุ หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว ๑78 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางเสริมลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 712 ตารางเมตร | 299,800 | บ้านพรหมศรีธาตุ หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  - แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านน้อยดอนปอ หมู่ที่ 10 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว ๑77 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางเสริมลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 708 ตารางเมตร | 400,000 | บ้านน้อยดอนปอ หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแมดน้อย หมู่ที่ 12 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว ๑74 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางเสริมลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 696 ตารางเมตร | 400,000 | บ้านแมดน้อย หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง แห่งที่ ๑ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0. 40 เมตร ยาว 127.50 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน แห่งที่ ๒ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0. ๓0 เมตร ยาว 123 เมตรพร้อมฝาปิดแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก | 398,900 | บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  - แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโพนทอง หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง แห่งที่ ๑ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0. 40 เมตร ยาว 46 เมตร แห่งที่ ๒ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0. 40 เมตร ยาว 43 เมตร แห่งที่ 3 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0. 40 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก ชั้น 3) 0.30x1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.แมดนาท่ม | 388,300 | บ้านโพนทอง หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโพนทองวัฒนา หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0. ๓0 เมตร ยาว ๑80 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก ชั้น 3) 0.30x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.แมดนาท่ม | 290,300 | บ้านโพนทองวัฒนา หมู่ที่ ๑๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพัก บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ 13 | เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมบ่อพัก คสล.วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 290 ท่อน ติดต่อบ่อพัก ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 30 บ่อ | 497,000 | บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ 13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการปรับปรุงถนนคันดินโดยลงลูกรัง บ้านนาท่ม หมู่ที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคันดินโดยลงลูกรังจำนวน 2 แห่ง แห่งที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 690 เมตร หนา 0.20 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 414 ลูกบาศก์เมตร แห่งที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 415 เมตร หนา 0.20 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 166 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ (คสล.มอก.ชั้น3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x 1.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 154,000 | บ้านนาท่ม หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในโครงการวางและจัดทำผังชุมชน(อบต.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวางและจัดทำผังชุมชน(อบต.) | 50,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงานตามเกณฑ์ราคากลางและราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข้อ 8 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ราคาเครื่องละ 22,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง | 44,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ชนิดขาวดำ | เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ข้อ 4๑ ตามเกณฑ์ราคากลางและราคามาตรฐานครุภัณฑ์ราคาเครื่องละ ๓,๓00 บาท จำนวน ๑ เครื่อง | 3,300 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง -มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) -สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที | 8,400 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าจัดซื้อเครื่องอัดสายไฮโดรริค | เพื่อจัดซื้อเครื่องอัดสายไฮโดรริค จำนวน 1 เครื่อง | 4,800 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256

องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2.ด้านการศึกษา

  - แผนงาน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ | เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ข้อ 4๑ ตามเกณฑ์ราคากลางและราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาเครื่องละ ๓,๓00 บาท จำนวน ๑ เครื่อง มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖00x๖00 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 1๘ หน้าต่อนาที มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น | 3300 |  | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2.ด้านการศึกษา

2.1 แผนงาน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการวันเด็กแห่งชาติ | 44,000 | อบต.แมดนาท่ม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการฝึกอบรมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10,000 | อบต.แมดนาท่ม/ศพด. | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 'พอเพียง | 50,000 | อบต.แมดนาท่ม/ศพด. | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองสระพัง จำนวน 65 คนๆละ 20 บาท/วัน จำนวน 245 วัน จำนวน 318,500 บาท เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โคกนาดี จำนวน 47 คนๆละ 20 บาท/วัน จำนวน 245 วัน จำนวน 230,300 บาท เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โพนทองวัฒนา จำนวน 37 คนๆละ 20 บาท/วัน จำนวน 245 วัน จำนวน 181,300 บาท | 730100 | ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2.ด้านการศึกษา

2.1 แผนงาน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) | เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์ฯหนองสระพัง 65 คนๆ ละ ๑,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑0,5๐๐ บาท ศูนย์ฯโคกนาดี 47 คนๆ ละ ๑,๗๐๐ บาท เป็นเงิน 79,9๐๐ บาท ศูนย์ฯ โพนทองวัฒนา 37 คนๆ ละ ๑,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๖2,9๐๐ บาท | 253300 | ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน | เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตพื้นที่อบต. | 107,3100 | โรงเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตพื้นที่อบต. | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 285,520 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น ถาดหลุมสำหรับเด็ก จาน ชาม ช้อน ส้อม เป็นต้น ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 15,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | วัสดุการเกษตร | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น กรรไกรตัดกิ่ง ใบมีดตัดหญ้า จอม เสียม เป็นต้น ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารและสนามเด็กเล่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.แมดนาท่ม | 30000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2.ด้านการศึกษา

2.1 แผนงาน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสระพัง | เพื่อเป็นค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสระพังพร้อมป้าย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เด็กเล็ก และเป็นไปมาตรฐานศูนย์ฯ | 50,000 | พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสระพัง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่อบต. อัตรา 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน ได่แก่ 1.โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม จำนวน 1,036,000 บาท 2.โรงเรียนโพนทองประชาอุทิศ จำนวน 764,000 บาท 3.โรงเรียนบ้านไร่นาดี จำนวน 440,000 บาท | 2,348,000 | โรงเรียนสังกัด สพฐ. | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | อุดหนุนโครงการอุดหนุนครูผู้สอนสาระคณิตศาสตร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูสอนคณิตศาสตร์ตามโครงการอุดหนุน ครูผู้สอนสาระคณิตศาสตร์แก่โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม | 73,120 | โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | อุดหนุนโครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเด็กและเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษตามโครงการใช้ภาษาอังกฤษเด็กและเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียนแก่โรงเรียนโพนทองประชาอุทิศ | 73,120 | โรงเรียนโพนทองประชาอุทิศ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โรงเรียน ตชด.ค็อกนีสไทย ฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ แก่โรงเรียน ตชด.ค็อกนีสไทย ฯ | 146,240 | โรงเรียน ตชด.ค็อกนีสไทย ฯ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2.ด้านการศึกษา

2.1 แผนงาน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16 | อุดหนุนโครงการค่าจ้างครูช่วยสอนคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูช่วยสอนคอมพิวเตอร์ตามโครงการอุดหนุนโครงการจ้างครูช่วยสอนคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนบ้านไร่นาดี | 73,120 | โรงเรียนบ้านไร่นาดี | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2.ด้านการศึกษา

2.2 แผนงาน งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ในการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยให้แก่ประชาชนตำบลแมดนาท่ม | 70,000 | ม.1 - ม.13 | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นพัฒนาที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน เช่น ที่เก็บหนังสือพิมพ์ เป็นต้น | 26,000 | ม.1 - ม.13 | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3.ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  - แผนงาน รักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | เพื่อจ่ายในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์รวมถึงช่วงเวลาปกติอื่น ๆ ที่ได้รับคำสั่งมอบหมาย | 60,000 |  | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายเนื่องในวัน “อปพร.” | เพื่อจ่ายในกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.ของสมาชิก อปพร. | 10,000 |  | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมฟื้นฟู เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมฟื้นฟู เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน | 35,000 |  | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า | 20,000 |  | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน | 538,000 |  | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสามสมัคป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 80,000 |  | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถุงมือ ผ้าพันแผลน้ำเกลือ เป็นต้น เพื่อใช้ปฐมพยาบาลผู้ป่วยและป้องกันการติดเชื้อ | 10000 |  | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | น้ำยาดับเพลิง | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาดับเพลิง จำนวน 20 ถัง ๆ ละ 700 บาท | 14,000 |  | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3.ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  - แผนงาน รักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๒ เส้น 1.ขนาด ๑.๕ นิ้ว พร้อมข้อต่อ 2.5 นิ้ว จำนวน 1 เส้นๆ ละ 9,500 บาท ๒.ขนาด ๒.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อ 2.5 นิ้ว จำนวน 1 เส้นๆ ละ ๑๓,๐00 บาท | 22,500 |  | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ค่าจัดซื้อแมกกะโฟน | เพื่อจัดซื้อแมกกะโฟน(โทรโข่ง) จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท | 4,500 |  | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | แผงกั้นจราจร ชนิดมีล้อ | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อแผงกั้นชนิดมีล้อ ยาว 2 เมตร จำนวน 2 อัน ราคาอันละ 3,500 บาท | 7,000 |  | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ค่าจัดซื้อกรวยจราจร | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อกรวยจราจรสีส้ม ติดแถบสะท้อนแสง สูง ๗๐ ซ.ม.จำนวน ๑๐ อัน ๆ ละ ๔๕๐ บาท | 4,500 |  | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ค่าจัดซื้อไม้ตบไฟ | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อไม้ตบไฟ พร้อมด้าม จำนวน ๕ อัน ๆละ ๕๐๐ บาท | 2,500 |  | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ค่าจัดซื้อครอบเหล็ก | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครอบเหล็ก จำนวน ๕ อัน ๆละ ๕๐๐ บาท | 2,500 |  | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ค่าจัดซื้อตู้เย็น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวปิกฟุตเป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยในการเก็บรักษาความเย็นและวัค เป็นต้น วัคซีนที่ใช้ป้องกันควบคุมโรค เช่น วัคซีนพิษสุนัขบ้า | 7000 |  | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3.ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16 | ค่าจัดซื้อตู้ทำความเย็น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ทำความเย็นสแตนเลส ขนาด ๓๐x๓๐x๙๐ (รวมขา) ใช้ในกิจการกู้ชีพ กู้ภัย อปพร. เป็นต้น | 4,500 |  | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง มีมือจับชนิดฝัง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ใบ | 7,000 |  | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ตู้บานเลื่อนกระจกสูง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง สำหรับจัดเก็บเอกสารและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ในงานกู้ชีพ กู้ภัย ขนาดไม่น้อยกว่า 110 ซ.ม. สูงไม่น้อยกว่า 180 ซ.ม. และลึกไม่น้อยกว่า 40 ซ.ม. | 5,600 |  | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4.ด้านเศรษฐกิจ

4.1 แผนงาน สาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมวิธีการทำปุ๋ยหมัก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในอบรมวิธีการทำปุ๋ยหมัก | 10000 |  | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอบรมวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในอบรมวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ | 10000 |  | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการรณรงค์การลดใช้พลาสติก และโฟม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดใช้พลาสติกและโฟม | 5000 |  | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมการจัดทำ EM BALL | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการจัดทำ EM BALL | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5.ด้านสาธารณสุข

5.1 แผนงาน สาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครเพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 20000 |  | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 60000 |  | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเมืองน่าอยู่ มิติเมืองสะอาด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองน่าอยู่ มิติเมืองสะอาด ในการปรับปรุงภูมิทัศน อบต. | 10000 |  | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าจัดซื้อน้ำยาป้องกันไข้เลือดออก | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาป้องกันไข้เลือดออก สำหรับใช้ฉีดพ่นกำจัดยุง | 10000 |  | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าจัดซื้อเคมีภัณฑ์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเคมีภัณฑ์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย | 60000 |  | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6.ด้านการกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

6.1 แผนงาน การศาสนาและวัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ | 100000 |  | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่ และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ในโอกาสสำคัญ เช่นการจัดกิจกรรมวันแชลเลนจ์เดย์ เป็นต้น | 10000 |  | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข็งขันกีฬาต่างๆ | 30000 |  | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2 แผนงาน งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการงานประเพณีลอยกระทง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการงาน ประเพณีลอยกระทง | 80,000 |  | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา | 30,000 |  | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6.ด้านการกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

6.2 แผนงาน งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการงานประเพณีเข้าพรรษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในโครงการงานประเพณีเข้าพรรษา | 30,000 |  | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอนุรักษ์ปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 30,000 |  | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทางศาสนาและประเพณีสำคัญ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสำคัญทางศาสนา ต่าง ๆ เช่น ประเพณีสำคัญต่างๆ และประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่น | 50,000 |  | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน | 50,000 |  | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาทำด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด 9 นิ้วมีฐานรองโต๊ะหมู่ มีโต๊ะแท่นบูชา 9 อัน | 8,500 |  | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | อุดหนุนการจัดงานบุญประเพณีของดีโคกศรีสุพรรณ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานบุญประเพณีของดีโคกศรีสุพรรณ ให้แก่ สภาวัฒนธรรมอำเภอโคกศรีสุพรรณ | 50000 |  | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7.ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

7.1 แผนงาน การเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาชนร่วมใจปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาชนร่วมใจปลูกต้นไม้และ หญ้าแฝกเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 10,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | เพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯลฯ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า รวมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 10,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 50000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8.ด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

8.1 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเสริมสร้างสุขภาพ สร้างความสุข ผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการเสริมสร้างสุขภาพ สร้างความสุข ผู้สูงอายุ | 50,000 |  | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเสริมสร้างสุขภาพ สร้างความสุข ผู้พิการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการเสริมสร้างสุขภาพ สร้างความสุข ผู้พิการ | 50,000 |  | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมรณรงค์ รักปลอดภัยอย่าไว้ใจเอดส์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการอบรมรณรงค์ รักปลอดภัยอย่าไว้ใจเอดส์ | 20,000 |  | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลแมดนาท่ม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานฯ | 60,000 |  | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการพัฒนาเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานฯ | 60,000 |  | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการค่ายธรรมะชนะยาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานฯ | 50,000 |  | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 10 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานฯ | 60,000 | บ.น้อยดอนปอ ม.10 | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าจัดซื้อแมกกะโฟน | เพื่อจัดซื้อแมกกะโฟน(โทรโข่ง)จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท | 4,500 |  | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงานตามเกณฑ์ราคากลางและราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข้อ 8 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ราคาเครื่องละ 22,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง | 22000 |  | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8.ด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

8.1 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ชนิดขาวดำ | เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ข้อ 4๑ ตามเกณฑ์ราคากลางและราคามาตรฐานครุภัณฑ์ราคาเครื่องละ ๓,๓00 บาท จำนวน ๑ เครื่อง | 3,300 |  | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที | 2,800 |  | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ห้องน้ำ ห้องครัวให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ห้องน้ำ ห้องครัวให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ | 50,000 |  | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 9.ด้านเรื่องอื่นๆ

9.1 แผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหาร,สมาชิกสภา กรณียุบสภาหรือแทนตำแหน่งที่ว่างรวมถึงความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมกำหนดทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาตามที่กฎหมาย | 300,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรับ- ส่งเสด็จ ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศาณุวงศ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้ประชาชนมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่าง ๆ | 150,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ | 10,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี งานพิธี วันสำคัญของชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี วันสำคัญของชาติ | 50,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงานตามเกณฑ์ราคากลางและราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข้อ 8 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ราคาเครื่องละ 22,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง | 44,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 9.ด้านเรื่องอื่นๆ

9.1 แผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค | เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลมีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)จำนวน 1 เครื่อง | 21,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที | 2,800 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ชนิดขาวดำ | เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ข้อ 4๑ ตามเกณฑ์ราคากลางและราคามาตรฐานครุภัณฑ์ราคาเครื่องละ ๓,๓00 บาท จำนวน ๑ เครื่อง | 3,300 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | เพื่อจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอขึ้นลงหยุดด้วยสวิตช์หรือรีโมท คอนโทรล ใช้ไฟฟ้า Ac 220 โวลท์ 50 เฮิรตช์ พร้อมติดตั้ง | 10,400 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 Ansi Lumens | 24,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ค่าปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม | 200,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 9.ด้านเรื่องอื่นๆ

9.2 แผนงาน  บริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงานตามเกณฑ์ราคากลางและราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข้อ 8 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ราคาเครื่องละ 22,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง | 44,000 |  | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ชนิดขาวดำ | เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ข้อ 4๑ ตามเกณฑ์ราคากลางและราคามาตรฐานครุภัณฑ์ราคาเครื่องละ ๓,๓00 บาท จำนวน ๑ เครื่อง | 3,300 |  | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ชนิดขาวดำชนิด network | เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ชนิด network ข้อ 42 ตามเกณฑ์ราคากลางและราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาเครื่องละ 7,900 บาท จำนวน ๑ เครื่อง | 7,900 |  | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที | 2,800 |  | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี | 50,000 |  | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 2 บาน | เพื่อจัดซื้อตู้เอกสารชนิด 2 บาน สำหรับจัดเก็บเอกสารทางราชการ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซ.ม. สูงไม่น้อยกว่า 170 ซ.ม. และลึกไม่น้อยกว่า 30 ซ.ม. | 5,500 |  | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก | เพื่อจัดซื้อตู้เอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก มีหูลิ้นชักได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 7,900 |  | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 9.ด้านเรื่องอื่นๆ

9.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 30,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสร้างความปรองดองในชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสร้างความปรองดองในชุมชนโดยการจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและประชาชน | 30,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันของชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันของชาติ | 50,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมพัฒนาชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนในการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน ในการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำจัดทำแผนพัฒนาอบต | 15,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูฟื้น กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด การจัดหาชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ | 65,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดทำเวทีประชาคม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนา เช่น ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล หรืองานลักษณะอื่นที่เข้าข่ายรับฟังความคิดเห็นของประชาชน | 50,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 9.ด้านเรื่องอื่นๆ

9.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมในการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ให้กับประชาชน | 50,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |